枣住建镇字〔2012〕23号

关于做好农村危房改造试点农户档案管理信息系统填报及进度旬报表报送工作的通知

各区（市）住房和城乡建设局，枣庄高新区建设规划局：
为加强农村危房改造试点管理，及时掌握和监督试点工作进展及政策执行情况，现就做好农村危房改造试点农户档案管理信息系统填报及进度旬报表报送工作有关事项通知如下：

一、工作目标 
根据住房城乡建设部《关于建设全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统的通知》（建村函〔2009〕168号）、《关于印发<农村危房改造农户档案管理信息系统运行管理规定>的通知》（建办村函〔2009〕959号）和省住房城乡建设厅要求，建立和完善我市农村危房改造档案制度，通过农村危房改造试点农户档案信息的联网共享，实现对危改户相关信息的快速查询，及时掌握工作进展，有效监督政策执行情况。
二、 工作内容 
（一）完善危房改造试点农户纸质档案。 按照“一户一档，批准一户、建档一户，随时补充、随时完善”的要求，逐户建立危房改造农户纸质档案。改造农户纸质档案内容包括：档案表、家庭成员有关身份证件、五保（低保、残疾）等证明复印件，农户申请、危房鉴定、危房改造前中后的照片、公示、审核审批、竣工验收、协议等有关材料。
（二）建立农村危房改造农户纸质档案表信息化录入制度。在完善危房改造试点农户纸质档案制度的基础上，以乡镇为单位建立危房改造试点农户网上档案系统，将危房改造试点农户纸质档案的基本信息及相片等资料及时准确地上传到信息系统中，实现纸质档案的信息化。

（三）建立危房改造试点农户旬调度制度。市小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室对各区（市）农村危房改造任务完成情况进行一旬一调度，各区（市）要于每月8、18、28日报送农村危房改造试点任务进度报表。

三、工作要求 
做好农村危房改造试点农户档案管理信息系统填报及进度旬报表报送工作是推进扩大农村危房改造试点工作的重要前提，是保障农村危房改造试点顺利开展的一项基础工作，也是考核各地试点绩效的重要内容。各级各部门要投入必要的人力物力，做好农村危房改造档案管理工作的指导、协调和有关档案信息及旬报表数据的汇总、上报等工作。要切实加强领导和组织协调，指定专人负责农村危房改造农户纸质档案填报和纸质档案信息化上报及旬调度报送，落实工作经费，配备必要的打印、电脑、信息传输等设备，确保农村危房改造农户档案信息及时、准确录入，并及时将工作进展情况上报市小城镇和农村住房建设工作领导小组办公室（市住房城乡建设局村镇建设科）。 

请各区（市）于9月20日前，将本辖区确定的农村危房改造农户档案管理信息系统建设负责人与责任人名单汇总后报市住房城乡建设局村镇建设科。今后如发生人员变动，请及时上报更新名单。
联 系 人：张  飞
联系电话：8665581
电子邮箱：zzwfgz@163.com 

附件：1.农村危房改造农户档案管理信息系统建设负责人与责任人登记表
2.农村危房改造试点任务进度旬报表
二〇一二年九月十七日

附件1：
农村危房改造农户档案管理信息系统建设负责人与责任人登记表
	
	姓名
	工作单位
	职务职称
	办公电话
	传  真
	手  机
	电子邮箱

	区（市）级负责人
	
	
	
	
	
	
	

	区（市）级责任人
	
	
	
	
	
	
	

	乡镇级负责人
	
	
	
	
	
	
	

	乡镇级责任人
	
	
	
	
	
	
	

	乡镇级负责人
	
	
	
	
	
	
	

	乡镇级责任人
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	


填报单位（盖章）：              
注: 原则上负责人由单位主要领导担任，责任人由具体负责此项工作的同志担任。
附件2：
农村危房改造试点任务进度旬报表
填报单位（盖章）：                        填表日期：     年      月             填报人：                

	乡镇名称
	下达年度任务数量
	开工户数
	竣工户数
	其中：分散供养五保户竣工户数
	其中：低保户竣工户数
	其中：贫困残疾人家庭竣工户数
	其中：一般贫困户竣工户数
	已落实的地方各级补助资金数额
	已下达到县的各级补助资金数额
	区（市）级财政已拨付各级补助资金数额
	完成投资总额

	
	
	修缮
加固
	重建
	修缮
加固
	重建
	修缮
加固
	重建
	修缮
加固
	重建
	修缮
加固
	重建
	修缮
加固
	重建
	　
	省级补助资金
	区（市）级补助资金
	中央补助资金
	地方各级补助资金
	
	

	
	户
	户
	户
	户
	户
	户
	户
	户
	户
	户
	户
	户
	户
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
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	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	填表说明：1、统计时间截至每月8、18、28日，请各区（市）统计到乡镇，并每月8、18、28日16:00前报市住房城乡建设局村镇科；

	          2、第14和18栏中“地方各级补助资金”包括省、市、区（市）、乡镇等各级补助资金之和，第19栏中“各级补助资金”包括中央和地方各级补助资金之和；

	          3、第4栏应为第6、8、10、12栏之和，第5栏应为第7、9、11、13栏之和；
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