文件

枣庄市住房和城乡建设局枣庄市总工会

枣住建房字〔2019〕20号

枣庄市住房和城乡建设局　枣庄市总工会

关于对全市城镇棚户区改造重点工程立功

竞赛进行专项检查的通知

各区（市）住建局（房管局）、总工会，枣庄高新区建设局、总工会，枣矿集团：

为认真贯彻国家关于城市棚户区劳动竞赛活动和省关于“七比一创”为主要内容的省级示范性城镇棚户区改造重点工程立功竞赛活动精神，按照《枣庄市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛实施方案》（枣工〔2016〕57号）要求，市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛组委会决定对全市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛开展情况进行专项检查。现将有关要求通知如下：

一、检查组织领导

全市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛检查评分工作由市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛组委会领导，市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛组委会办公室组织实施。

二、检查评比内容和评分标准

依据枣庄市总工会、枣庄市住建局《关于印发<枣庄市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛实施方案>的通知》（枣工〔2016〕57号）要求，此次检查评分主要内容为：城镇棚户区改造重点工程的组织领导、建设管理、投融资、安全生产、工程质量、工程进度、节能降耗、科技创新、劳务管理、征收补偿等方面。具体检查内容和评分标准见《城镇棚户区改造重点工程立功竞赛考核标准细则》。

三、检查方法

1、检查评比方法：一是听汇报。听取各区（市）和枣矿集团关于城镇棚户区改造重点工程立功竞赛活动自查自评情况汇报；二是查台账。依据考核标准细则的要求检查被考核单位的台帐资料；三是看现场。依据考核标准细则的要求，原则上要检查各区(市)和枣矿集团所属参赛单位工程建设现场。

2、市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛组委会办公室根据检查结果对拟推荐优秀项目进行初审打分，形成初审评分结果，初审评分结果经市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛组委会审核同意后，经市总工会和市住房城乡建设局审批，并予以公示。

3、检查评分工作从2019年3月下旬开始，具体检查时间另行通知。

四、检查评比等次及运用

1、检查评比结果分优秀、合格、基本合格3个等次。得分95分以上为优秀；80（含）-94分的为合格；79（含）-70分的为基本合格。

2、评比为优秀的集体和个人，拟授予市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛竞赛先进单位、优秀组织、优秀工程项目和优秀建设者；在此基础上，择优向市总工会推荐申报“枣庄市五一劳动奖状、奖章”、“枣庄市工人先锋号”。

3、对发生重大安全生产事故、重大质量事故、有严重违规违纪行为、出现集体上访事件的参建单位实行“一票否决”。

附件:《枣庄市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛考核标准

细则》

枣庄市住房和城乡建设局　　　　枣庄市总工会

2019年3月21日

枣庄市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛考核标准细则（组织单位）

| 考核项目 | 考 核 内 容 |  |  |  |  | 分值 | 评 分 细 则 |  |  |  |  | 自评 得分 |  | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织领导 （20分） | 1、竞赛组织机构健全，人员分工明确，并以文件形式下发； 2、积极组织参建企业参赛，努力实现全覆盖。 |  |  |  |  | 10分 10分 | 1、单位主要领导任竞赛组委会主任的，加5分； 2、同级相关部门领导为竞赛组委会成员，加5分； 3、组委会成员中没有工会干部的，一票否决； 4、参建企业参赛率达到60%（2分）、80%（5分）、100%（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案 （20分） | 竞赛活动有实施方案、考核办法和具体措施 |  |  |  |  | 20分 | - 竞赛活动有实施方案，10分 - 竞赛活动有考核办法和具体措施，10分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设 （20分） | 1、能够保质保量、按时完成国家下达的棚改建设任务； 2、建筑设计符合城镇居民宜居要求，户型设计合理，工程合格率达100%，主体结构合格率达100%； 3、严格执行工程建设相关管理规定，无安全生产事故，无违反《劳动合同法》行为，无集体上访事件。 |  |  |  |  | 8分 6分 6分 | 1、在保证质量前提下，能够提前、超额完成国家下达的棚改建设任务的，加5分； 2、发生重大安全生产事故、出现集体上访事件的，一票否决； 3、未完成年度建设任务的，取消当年表彰资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行 （10分） | 1、能够严格执行国家相关政策、法规和强制性条文，工程建设各类手续齐全； 2、严格执行国家房屋征收补偿条例和相关政策，征收程序合法、征收行为规范，补偿标准合理，补偿安置住房建设有序、及时到位。 |  |  |  |  | 5分 5分 | 1、有违反国家相关规定行为之一的，此项不得分； 2、在全国、省级大检查中取得突出成绩受到表彰，或在省及省级以上会议上做典型发言的，加2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查指导 （10分） | 竞赛情况有部署、检查、考评、表彰、奖励、年度总结 |  |  |  |  | 10分 | 1、根据工程节点召开竞赛活动现场会、推进会、经验交流会、总结表彰会进行表彰奖励的，加2分 2、积极探索具有独自特色的竞赛形式和方法，受到广泛好评的，加5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动宣传 （10分） | 1、施工现场有竞赛标示、展板、条幅等； 2、借助报刊、电视、网络等媒体大力宣传劳动竞赛活动 |  |  |  |  | 5分 5分 | 1、在市级主流媒体积极宣传竞赛活动的，加1分； 2、在省及省级以上报刊或电视、网络等媒体积极宣传竞赛活动的，加2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息上报 （10分） | 1、建立月报制度； 2、定期向上级竞赛组委会上报劳动竞赛信息 |  |  |  |  | 5分 5分 | 不及时上报竞赛信息的，此项不得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分 |  | 加 分 |  | 总 分 |  |  | 初审得分 |  | 加 分 |  | 总 分 |  |  |  |

枣庄市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛考核标准细则（建设单位）

| 考核项目 | 考 核 内 容 |  |  |  | 分值 | 评 分 细 则 |  | 自评 得分 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织领导 （20分） | 1、竞赛组织机构健全，人员分工明确，并以文件形式下发； 2、竞赛活动有实施方案、考核办法和具体措施，竞赛情况有检查、评比、表彰、奖励、总结等； 3、项目部管理体系合理，岗位设置齐全，相关制度齐全、上墙； 4、严格执行国家政策、法规和强制性条文，建设手续齐全；工程监理、工程造价体系健全； 5、建立月报制度，定期向市组委会上报劳动竞赛信息，并在省市媒体大力宣传竞赛活动开展情况； 6、积极组织参建企业参赛，参赛率达100%。 |  |  |  | 5分 5分 2分 4分 2分 2分 | 1、单位没有工会组织的，一票否决； 2、参建企业参赛率低于60%，此项不得分； 3、积极探索具有独自特色的竞赛形式和方法，得到广泛好评的，加5分 |  |  |  |
| 安全生产 （20分） | 1、安全文明生产组织机构健全、岗位职责明确，体系运转正常，有安全应急预案； 2、定期召开安全会议，传达安全生产文件，定期组织安全检查，落实安全措施，及时处理事故苗头和隐患； 3、施工现场无安全事故； 4、积极开展“查保促”和“安康杯”竞赛活动 |  |  |  | 5分 3分 10分 2分 | 1、现场文明施工情况每取得一项市级安全文明施工“优秀工地”加1分；每取得一项省级安全文明施工“优良工地”加2分；每取得一项省级“示范工地”或“文明施工小区”加3分； 2、获得全省查保促或安康杯竞赛活动表彰的，加1分；获得全国安康杯竞赛活动表彰的，加2分 3、工程建设过程中发生一般以上安全生产责任事故的，一票否决 |  |  |  |
| 工程进度 （10分） | 1、项目总进度计划与项目目标相符合；单项工程进度计划与总进度计划相符合；有计划跟踪措施及总结分析，有纠偏措施及调整方案； 2、工程实际进展情况，符合进度目标要求 |  |  |  | 2分 8分 | 1、能够在保证质量前提下，提前或超额完成国家下达的棚改建设任务的，加3分； 2、未完成年度建设任务的，取消当年推荐表彰资格 |  |  |  |
| 工程质量 （20分） | 1、质量保证体系健全、岗位职责明确；质保体系运转正常；有住宅工程质量常见问题专项治理措施； 2、实行建筑质量责任终身制，建筑物显著位置设置永久标志牌； 3、建筑设计符合城镇居民宜居要求，户型设计合理；工程合格率达100%，主体结构合格率达100%；质量常见问题少，实体观感好；配套合理、设施齐全； 4、勘察设计资料、各项合同、项目实施期文件、竣工验收文件、室外配套等资料齐全 |  |  |  | 5分 2分 10分 3分 | 1、工程实体质量每取得一项市级优质工程奖加1分，每取得一项泰山杯加2分，每取得一项鲁班奖加5分； 2、工程质量不达标的，一票否决； 3、正在建设、主体尚未封顶的工程项目，不参与当年推荐表彰活动 |  |  |  |
| 节能降耗 （5分） | 采取有效措施，做好成本预测、精打细算、增收节支、坚持环保、减少排放，有效提高经济效益 |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |
| 科技创新 （5分） | 广泛开展技术革新、技术改造、发明创造和合理化建议活动，积极采用推广新材料、新技术、新工艺，取得良好经济效益 |  |  |  | 5分 | 技术革新、改造与发明项目获省级荣誉的，加1分；获得国家级荣誉的，加2分 |  |  |  |
| 劳务管理 （10分） | 1、劳动用工制度规范，设有专门管理人员； 2、按合同及工程计量足额拨付工程款，有农民工工资拨付检查记录； 3、认真履行劳动合同，依法维护农民工合法权益，定期对农民工进行职业道德和劳动技能培训 |  |  |  | 2分 6分 2分 | 有拖欠职工工资等违反《劳动合同法》行为，或因农民工工资支付不及时、不到位而出现集体上访事件的，一票否决 |  |  |  |
| 征收补偿 （10分） | 1、严格执行国家征收补偿条例和相关政策，征收程序合法、征收行为规范，补偿标准合理； 2、补偿安置住房建设有序、及时到位。 |  |  |  | 8分 2分 | 凡违反国家法律法规，因征地补偿不合理、不及时、不到位，出现集体上访事件的，一票否决 |  |  |  |
| 自评得分 |  |  | 加 分 |  |  | 自评总分 |  |  |  |
| 初审得分 |  |  | 加 分 |  |  | 初审总分 |  |  |  |

枣庄市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛考核标准细则（施工单位）

| 考核项目 | 考 核 内 容 |  |  |  | 分值 | 评 分 细 则 |  | 自评 得分 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织领导 （20分） | 1、竞赛组织机构健全，人员分工明确，并以文件形式下发； 2、竞赛活动有实施方案、考核办法和具体措施，竞赛情况有检查、评比、表彰、奖励、总结等； 3、按投标承诺组建项目部，项目部管理体系合理，岗位设置齐全，相关制度齐全、上墙； 4、建立专门档案，信息渠道畅通；大事记、图片、施工周报等施工资料符合要求，报送归档及时； 5、施工人员参赛率95%以上。 |  |  |  | 5分 5分 3分 2分 5分 | 1、单位主要领导任竞赛组委会主任的，加2分； 2、单位没有工会组织的，一票否决； 3、积极探索具有独自特色的竞赛形式和方法，得到广泛好评的，加5分 |  |  |  |
| 工程质量 （20分） | 1、质量保证体系健全、岗位职责明确；质保体系运转正常；有住宅工程质量常见问题专项治理措施； 2、实行建筑质量责任终身制，建筑物明显位置设置永久标志牌； 3、工程实体质量、配套工程符合设计及规范要求（主控项目、一般项目、外观质量），部分分向工程标准合格率在85%以上，定向优良率100%； 4、工程技术和质量检测资料规范、完整、数据真实、准确 |  |  |  | 5分 2分 10分 3分 | 1、工程实体质量每取得一项市级优质建筑工程奖加1分，每取得一项泰山杯加2分，每取得一项鲁班奖加5分； 2、工程质量不达标的，一票否决； 3、正在建设、主体尚未封顶的工程项目，不参与当年推荐表彰活动 |  |  |  |
| 工程进度 （10分） | 1、单项工程进度计划与总进度计划相符合，有计划跟踪措施及总结分析，有纠偏措施及调整方案，编制具有项目针对性的施工方案； 2、工程实际进展情况，符合进度目标要求 |  |  |  | 2分 8分 | 1、能够在保证质量前提下，提前或超额完成国家下达的棚改建设任务的，加3分； 2、未完成年度建设任务的，取消当年推荐表彰资格 |  |  |  |
| 安全生产 （20分） | 1、安全文明生产组织机构健全、体系运转正常，岗位职责明确、专职安全员配备符合要求、施工组织设计中的安全技术措施符合规范要求，有安全应急预案； 2、定期召开安全会议，传达安全生产文件；定期组织安全检查，及时处理事故苗头和隐患；管理人员、特种作业人员持证上岗； 3、严格执行安全操作规程，现场基坑（槽）防护、安全用电等符合规程要求，施工现场安全事故为零 4、积极开展“查保促”和“安康杯”竞赛活动 |  |  |  | 5分 3分 10分 2分 | 1、获得全省查保促或安康杯竞赛活动表彰的，加1分；获得全国安康杯竞赛活动表彰的，加2分； 2、工程建设过程中发生一般以上安全生产责任事故的，一票否决 |  |  |  |
| 文明施工 （10分） | 1、文明施工管理机构健全，有文明施工管理方案和措施；能够坚持安全文明自检； 2、现场围挡布置合理，主要施工道路全部硬化，按要求设置五板两图等，施工现场符合文明施工要求； 3、厨房、宿舍、厕所、办公室等设施基本符合有关标准规范要求 |  |  |  | 4分 4分 2分 | 现场文明施工情况每取得一项市级安全文明施工“优秀工地”加1分；每取得一项省级安全文明施工“优良工地”加2分，省级“示范工地”加3分；“文明施工小区”按照参加单体工程比例加分，最少加1分，最多加3分。 |  |  |  |
| 节能降耗 （5分） | 采取有效措施，做好成本预测、精打细算、增收节支、坚持环保、减少排放，有效提高经济效益 |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |
| 科技创新 （5分） | 开展技术革新、技术改造、发明创造和合理化建议活动，积极采用、推广新材料、新技术、新工艺，取得良好经济效益 |  |  |  | 5分 | 技术革新、改造与发明项目获省级荣誉的，加1分；获得省级荣誉的，加2分；获得国家级荣誉的，加3分 |  |  |  |
| 劳务管理 （10分） | 1、劳动用工制度规范，管理体系健全，措施合理有效，设有专门管理人员； 2、按合同及工程计量足额拨付工程款，并建立发放记录及台账； 3、认真履行劳动合同，依法维护农民工合法权益，定期对农民工进行职业道德和劳动技能培训 |  |  |  | 3分 6分 1分 | 有拖欠职工工资等违反《劳动合同法》行为，或因农民工工资支付不及时、不到位而出现集体上访事件的，一票否决 |  |  |  |
| 自评得分 |  |  | 加 分 |  |  | 自评总分 |  |  |  |
| 初审得分 |  |  | 加 分 |  |  | 初审总分 |  |  |  |

枣庄市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛考核标准细则（监理单位）

| 考核项目 | 考 核 内 容 |  |  | 分值 | 评 分 细 则 |  | 自评 得分 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织领导 （20分） | 1、竞赛组织机构健全，人员分工明确； 2、竞赛活动有实施方案、考核办法和具体措施，竞赛情况有检查、评比、表彰、奖励、总结等； 3、按投标承诺组建项目部，管理体系合理，岗位设置齐全，相关制度齐全、上墙； 4、单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，单位组织机构健全，人员配备到位，岗位职责明确，监理合同及时备案 |  |  | 4分 4分 2分 10分 | 监理单位没有工会组织的，此项不得分 |  |  |  |
| 质量控制 （20分） | 1、对施工单位的资质进行核查； 2、实施见证取样制度，按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录； 3、对施工组织设计及方案进行审批，参加图纸会审、审查设计变更； 4、验收材料、构配件、设备，分部、分项、检验批次验收，质量问题整改的复查签认； 5、质量标准履约率不低于95% |  |  | 3分 2分 3分 2分 10分 | 1、工程实体质量每取得一项市级优质建筑工程奖加1分，每取得一项泰山杯加2分，每取得一项鲁班奖加5分； 2、工程质量不达标的，一票否决； 3、正在建设、主体尚未封顶的工程项目，不参与当年推荐表彰活动 |  |  |  |
| 安全控制 （20分） | 1、岗位职责明确、配备专职安全工程师； 2、监督文明施工与安全管理投入，验收安全设施与设置； 3、定期召开安全会议，传达安全生产文件，定期组织安全检查，及时处理事故苗头和隐患 |  |  | 5分 5分 10分 | 1、现场文明施工情况每取得一项市级安全文明施工“优秀工地”加1分，每取得一项省级安全文明施工“示范工地”加2分； 2、获得全省安康杯竞赛表彰的，加1分，获得全国安康杯竞赛表彰的，加2分； 3、发生重大安全生产事故的，一票否决 |  |  |  |
| 进度控制 （20分） | 1、审批单项工程进度及阶段性进度计划； 2、监督进度计划落实； 3、审批进度纠偏措施及调整方案； 4、进度履约率不低于95% |  |  | 4分 3分 3分 10分 | 1、能够在保证质量前提下，提前或超额完成国家下达的棚改建设任务的，加3分； 2、未完成年度建设任务的，取消当年推荐表彰资格 |  |  |  |
| 投资控制 （8分） | 1、工程计量复核； 2、控制工程签证； 3、工程款拨付审批 |  |  | 3分 2分 3分 | 有挪用贪污工程款等问题，取消推荐表彰资格 |  |  |  |
| 合同管理（6分） | 1、按监理合同履行职责； 2、协助建设单位签订总、分包及采购合同； 3、监管总分包及采购合同的履行 |  |  | 2分 2分 2分 |  |  |  |  |
| 信息管理 （6分） | 1、按规范要求编制监理规划、实施细则并严格执行； 2、按要求记录监理日志、整理旁站记录及会议纪要、编制监理月报； 3、按规范要求记录并签署过程控制资料 |  |  | 2分 2分 2分 |  |  |  |  |
| 自评得分 |  | 加 分 |  |  | 自评总分 |  |  |  |
| 初审得分 |  | 加 分 |  |  | 初审总分 |  |  |  |

枣庄市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛考核标准细则（建设项目）

| 考核项目 | 考 核 内 容 |  |  |  |  |  | 分值 | 评 分 细 则 |  |  |  |  | 自评 得分 |  | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设手续（20分） | 1、项目建立工会组织，签订集体合同； 2、工程基本建设手续齐全； |  |  |  |  |  | 10分 10分 | 建设手续不齐全的实行一票否决 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量（20分） | 1、质量保证体系健全、岗位职责明确；质保体系运转正常；有住宅工程质量常见问题专项治理措施； 2、实行建筑质量责任终身制，建筑物明显位置设置永久标志牌； 3、工程实体质量、配套工程符合设计及规范要求（主控项目、一般项目、外观质量），部分分向工程标准合格率在85%以上，定向优良率100%； 4、工程技术和质量检测资料规范、完整、数据真实、准确 |  |  |  |  |  | 5分 2分 10分 3分 | 1、工程实体质量每取得一项市级优质建筑工程奖加1分； 2、工程质量不达标的，一票否决； 3、正在建设、主体尚未封顶的工程项目，不参与当年推荐表彰活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程进度（20分） | 工程实际进展情况，符合进度目标要求 |  |  |  |  |  | 20分 | 未完成年度建设任务的，取消当年推荐表彰资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产 （20分） | 安全文明生产组织机构健全、体系运转正常，岗位职责明确、专职安全员配备符合要求、施工组织设计中的安全技术措施符合规范要求，有安全应急预案； |  |  |  |  |  | 20分 | 工程建设过程中发生一般以上安全生产责任事故的，一票否决 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文明施工 （10分） | 文明施工管理机构健全，有文明施工管理方案和措施 |  |  |  |  |  | 10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技创新 （10分） | 开展技术革新、技术改造、发明创造和合理化建议活动，积极采用、推广新材料、新技术、新工艺，取得良好经济效益 |  |  |  |  |  | 10分 | 技术革新、改造与发明项目获省级荣誉的，加1分；获得国家级荣誉的，加2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分 |  |  | 加 分 |  | 总 分 |  | 初审得分 |  |  | 加 分 |  | 总 分 |  |  |  |

枣庄市城镇棚户区改造重点工程立功竞赛考核标准细则（建设者）

| 考核项目 | 考 核 内 容 |  |  |  |  |  | 分值 | 评 分 细 则 |  |  |  |  | 自评 得分 |  | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 思想品德（20分） | 具有良好的职业素质、品行端正、工作勤奋，全年没有受过任何形式的处罚； |  |  |  |  |  | 20分 | 受过违法违纪处罚的实行一票否决 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行（20分） | 以高度的责任心和使命感投身保障性安居工程建设，能够坚决执行各级制定的政策规定 |  |  |  |  |  | 20分 | 在工作中有突出贡献的加5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务技能（20分） | 在学习新知识、钻研新技术方面有突出表现；在技术比武、合理化建议征集和企业重大活动中取得优异成绩 |  |  |  |  |  | 20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建项目 （20分） | 有过组织、管理和亲自参建的保障性安居工程项目 |  |  |  |  |  | 20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分 |  |  | 加 分 |  | 总 分 |  | 初审得分 |  |  | 加 分 |  | 总 分 |  |  |  |

信息公开属性：主动公开

枣庄市住房和城乡建设局办公室　　　　　2019年3月21日印发